CONSIP S.p.A.

ALLEGATO 6 AL CAPITOLATO TECNICO

Contenuti dei prodotti di consegna, intermedi e finali, previsti nella fornitura e relativi tracciati, protocolli e modulistica

# Capitolato relativo alla fornitura di servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione e assistenza del Sistema Informativo Controllo di Gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

# SOMMARIO

1	Contenuti prodotti da realizzare	3

1.1	Piano di lavoro	3

1.2	Stato Avanzamento Lavori	4

1.3	Consuntivo attività	4

1.4	Rendiconto risorse	4

1.5	Piano di Qualità	5

1.5.1	Piano di Qualità Generale	5

1.5.2	Piano di Qualità Obiettivo	8

1.6	Specifiche requisiti	9

1.7	Specifiche funzionali	10

1.8	Disegno di dettaglio	10

1.8.1	Campione tecnico	11

1.9	Codice sorgente	12

1.10	Piano di Test	12

1.10.1	Piano di test – fase di Analisi	13

1.10.2	Piano di test – fase di Disegno	13

1.10.3	Piano di test – fase di Realizzazione	14

1.11	Documentazione utente	15

1.12	Manuale di gestione	15

1.13	Documentazione dati di progetto	15

1.14	Altri documenti	17

1.14.1	Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione	17

1.14.2	Rilevazione metriche software	18

1.14.3	Inventario del software	19

1.14.4	Documentazione del batch	19

1.14.5	Modello dati (schema e glossario)	20

1.14.6	Indicazioni per la qualità dei dati	21

# Contenuti prodotti da realizzare

Tutto il materiale, sia documentazione che codice, prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione e/o Consip , che ne potrà disporre liberamente.

Tutti i prodotti realizzati nell’ambito della fornitura devono rispondere ai requisiti stabiliti nel Piano di Qualità.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di:

- comprensibilità

- apprendibilità

- operabilità

- accuratezza

- adeguatezza

- aderenza

- modificabilità.

## Piano di lavoro

Il Piano di lavoro relativo ad ogni singolo obiettivo contiene il dettaglio delle attività di ogni singola fase, relativa tempificazione e stime di impegno.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attività, i cicli di vita definiti e lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), riporterà:

- codice, nome e descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);

- elenco delle fasi/attività e relative date di inizio e fine, previste ed effettive;

- prodotti di fornitura delle singole fasi/attività e relative  date di consegna, previste ed effettive;

- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (FP o giorni persona) dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per mese e figura professionale;

- percentuale di avanzamento delle singole attività.

Si precisa che:

- Le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun intervento, anche con date intermedie nell’ambito della fase;

- Le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti;

- Dovrà essere esplicitata, quale attività separata all’interno della relativa fase, l’attività di test (o verifica, validazione, review);

- Nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-obiettivi, inoltre,  il piano dovrà dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-obiettivo;

- Nel caso di obiettivi che prevedano un approccio per iterazioni, inoltre, il piano dovrà esplicitare le date previste per gli incontri di verifica.

E’ un documento in formato MS Project, corredato da informazioni testuali.

## Stato Avanzamento Lavori

Tale documento, che è una sezione del Piano di lavoro, descrive lo stato delle attività dell’obiettivo ad un specifica data.

Le informazioni che dovrà contenere sono:

- codice, nome e descrizione dell’obiettivo;

- data a cui si riferisce l’avanzamento;

- stato delle attività alla data in termini di:

  - attività significative concluse nel periodo in esame;

  - attività significative in corso e/o previste a breve;

- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;

- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

E’ un documento in forma testuale.

## Consuntivo attività

Tale documento deve essere prodotto per ciascun obiettivo e riportare:

- codice, nome e descrizione dell’obiettivo;

- impegno effettivo in giorni persona per fase/attività e per figura professionale.

E’ un documento in forma testuale.

## Rendiconto risorse

Tale documento dovrà contenere, per ogni obiettivo:

- elenco del personale della società fornitrice impiegato con l’indicazione del ruolo ricoperto;

- dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

E’ un documento in forma testuale.

## Piano di Qualità

### Piano di Qualità Generale

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1.	Scopo del Piano della Qualità

(definire l'organizzazione del documento, le notazioni adottate e la valenza contrattuale del documento)

2.	Documenti Applicabili e di Riferimento

(identificare, codificare, referenziare sia  tutti i documenti contrattualmente vincolanti, che tutti i documenti che, pur non essendo contrattualmente vincolanti, costituiscono un riferimento per quanto esposto nel Piano di Qualità).

3.	Glossario

(contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del documento).

4.	Gestione

(contiene le indicazioni riguardanti l'organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto, l'organigramma (con l'identificazione del responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei responsabili delle varie attività della fornitura, del responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione configurazione e del responsabile della gestione delle non conformità), le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura. A  ciascun ruolo professionale indicato nell'organigramma va associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata “matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le responsabilità assegnate).

5.	Documentazione

(definire l'insieme della documentazione da produrre nel corso dell'attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva dell'esecuzione delle attività da cui è generata).

6.	Norme e Convenzioni

6.1.	Normativa per la Documentazione dei Servizi

(definire gli standard per la realizzazione della documentazione di supporto alla realizzazione di tutte le attività contrattualmente previste).

6.2.	Normativa per la progettazione del Software Applicativo

(Descrivere il ciclo di vita, le fasi in cui sono suddivisi, i criteri di uscita delle fasi e le metodologie da adottare per la progettazione, la realizzazione, il test e la manutenzione del software applicativo.  Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi relativi ai diversi cicli di vita previsti).

6.3.	Normativa per la Scrittura del Software Applicativo

(riportare le linee guida da adottare per la stesura del codice sorgente).

6.4.	Normativa per la Documentazione del Software Applicativo

(riportare le linee guida da adottare per la stesura dei commenti nel codice sorgente).

6.5.	Normativa di Progettazione ed esecuzione Test

(riportare le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test).

7.	Obiettivi di Qualità

7.1.	Requisiti Contrattuali di Qualità

(Identificare, in modo chiaro ed inequivocabile, gli obiettivi di qualità del contratto. Per questo è necessario definire:

- gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto e/o servizio

- le metriche con cui misurare gli attributi identificati;

- i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base delle metriche definite.).

Si suggerisce di suddividere il paragrafo in: requisiti di qualità del prodotto e requisiti di qualità del servizio)

7.2.	Procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio

(Descrivere la procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, modalità di calcolo ed aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle misure, periodi temporali di riferimento. Devono essere esplicitate le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata/Approvazione con Riserva/Non Approvazione, considerati i risultati relativi alle singole caratteristiche di qualità associate al prodotto e/o servizio nei requisiti di qualità)

7.3.	Verifiche Ispettive

(Descrivere le modalità con cui effettuare le visite ispettive in conformità alla norma EN ISO 10011, le motivazioni che possono richiederne l'uso estemporaneo, la quantità e la pianificazione)

7.4.	Informazioni di Qualità ed Archiviazioni

(Identificare tutte le registrazioni di qualità, sia del sistema qualità adottato, che specificatamente previste per l'attuazione del contratto, necessarie a supporto delle attività di gestione del contratto ed assicurazione della qualità)

8.	Riesami e Revisioni

(Identificare le sessioni di riesame e di revisione in funzione dei cicli di produzione dei prodotti e di erogazione dei servizi adottati).

9.	Prove e Collaudi

(Identificare tutte le attività di test e le relative modalità di esecuzione).

10.	Segnalazione di Problemi ed Azioni Correttive

(Riportare o referenziare le specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte).

11.	Strumenti, Tecniche e Metodi

(indicare per le attività di erogazione dei servizi e produzione della documentazione, gli ambienti di sviluppo, le apparecchiature, le metodologie e gli standard dei documenti da consegnare).

12.	Controllo del Codice Software

(descrivere i criteri, le procedure e gli strumenti adottati per il controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) delle versioni degli elementi software in sviluppo o in manutenzione).

13.	Controllo dei Supporti di Registrazione

(contiene le norme e le procedure per il controllo dei supporti di registrazione, dal punto di vista della reperibilità, autorizzazione all'accesso, salvaguardia contro eventuali danneggiamenti accidentali).

14.	Controllo dei Subfornitori

(Descrivere le procedure e gli accorgimenti da adottare quando alla erogazione dei servizi partecipano sub-fornitori in termini sia di valutazione preventiva, che di controllo di quanto da questi fornito).

15.	Raccolta e Salvaguardia dei Documenti

(Descrivere la procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della documentazione).

16.	Formazione ed Addestramento

(Descrivere le attività di formazione inerenti il contratto. Tali attività riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del fornitore che lavorano per l'espletamento del contratto, sia l'addestramento degli utenti all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti).

17.	Gestione del Prodotto fornito dal Cliente

(Descrivere le modalità di gestione dei prodotti forniti dall'Amministrazione/Consip, di cui fanno parte:).

- Analisi e valutazione del prodotto fornito (controllo di accettazione);

- Individuazione di eventuali vincoli d'uso;

- Conservazione del prodotto;

- Comunicazione tempestiva al Capo Progetto Consip delle anomalie inerenti il prodotto.

18.	Analisi dei dati per il miglioramento

(Descrivere le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attività legate al miglioramento interno).

### Piano di Qualità Obiettivo

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1.	Scopo del Piano della Qualità

(definire l'organizzazione del documento, le notazioni adottate)

2.	Documenti Applicabili e di Riferimento

(identificare, codificare, referenziare sia  tutti i documenti contrattualmente vincolanti, che tutti i documenti che, pur non essendo contrattualmente vincolanti, costituiscono un riferimento per quanto esposto nel Piano di Qualità Obiettivo).

3.	Glossario

(contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del documento).

5.	Documentazione

(definire l'insieme della documentazione da produrre per l'obiettivo. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva dell'esecuzione delle attività da cui è generata).

6.	Norme e Convenzioni

(i seguenti paragrafi vanno compilati solo se sono diversi da quanto previsto nel Piano di Qualità Generale)

6.1.	Normativa per la Documentazione dei Servizi

(definire gli standard per la realizzazione della documentazione di supporto alla realizzazione di tutte le attività dell'obiettivo ).

6.2.	Normativa per la progettazione del Software Applicativo

(Descrivere il ciclo di vita, le fasi in cui sono suddivisi, i criteri di uscita delle fasi e le metodologie da adottare per la progettazione, la realizzazione, il test e la manutenzione del software applicativo.  Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi relativi ai diversi cicli di vita previsti).

6.3.	Normativa per la Scrittura del Software Applicativo

(riportare le linee guida da adottare per la stesura del codice sorgente).

6.4.	Normativa per la Documentazione del Software Applicativo

(riportare le linee guida da adottare per la stesura dei commenti nel codice sorgente).

6.5.	Normativa di Progettazione ed esecuzione Test

(riportare le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test).

7.	Requisiti di Qualità

7.1.	Requisiti Contrattuali di Qualità dell'Obiettivo

(Identificare, in modo chiaro ed inequivocabile, i requisiti di qualità dell'obiettivo. Per questo è necessario definire:

- gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto e/o servizio

- le metriche con cui misurare gli attributi identificati;

- i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base delle metriche definite.).

Si suggerisce di suddividere il paragrafo in: requisiti di qualità del prodotto e requisiti di qualità del servizio)

7.2.	Procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio

(Descrivere la procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, modalità di calcolo ed aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle misure, periodi temporali di riferimento. Devono essere esplicitate le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata/Approvazione con Riserva/Non Approvazione, considerati i risultati relativi alle singole caratteristiche di qualità associate al prodotto e/o servizio nei requisiti di qualità)

7.3.	Informazioni di Qualità ed Archiviazioni

(Identificare tutte le registrazioni di qualità, sia del sistema qualità adottato, che specificatamente previste per l'attuazione dell'obiettivo, necessarie a supporto delle attività di gestione dell'obiettivo ed assicurazione della qualità)

8.	Riesami e Revisioni

(Identificare le sessioni di riesame e di revisione in funzione dei cicli di produzione dei prodotti e di erogazione dei servizi adottati).

9.	Prove e Collaudi

(Identificare tutte le attività di test e le relative modalità di esecuzione).

10.	Strumenti, Tecniche e Metodi

(indicare per le attività di erogazione dei servizi e produzione della documentazione, gli ambienti di sviluppo, le apparecchiature, le metodologie e gli standard dei documenti da consegnare, solo se diversi da quanto previsto nel Piano di Qualità Generale).

## Specifiche requisiti

Il documento di formalizzazione dei requisiti deve contenere la descrizione dei requisiti, funzionali e non, emersi nella fase di definizione delle esigenze utente.

In particolare, dovranno essere esplicitati:

- definizione del contesto attuale

- descrizione delle esigenze

- tipologia dell’intervento, se trattasi di sviluppo di nuove funzionalità e/o modifica di esistenti

- vincoli

- numero e tipologia degli utenti coinvolti

- indicazioni generali della soluzione, sia in termini funzionali che architetturali

- eventuale descrizione delle modalità di colloquio, se richiesta dall’obiettivo

- dati trattati, in forma di schema concettuale iniziale, nonché stima iniziale dei volumi

- riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente (esempio: studi di fattibilità, resoconti riunione, ecc.)

- descrizione degli eventuali prototipi utilizzati per individuare e condividere con l’utente i requisiti funzionali e non funzionali.

Deve comunque essere un documento autoconsistente.

Per i cicli di sviluppo in cui il documento è soggetto ad approvazione, il livello di dettaglio deve consentire la valutazione in Function Point dell'obiettivo.

## Specifiche funzionali

Il documento definisce totalmente il sistema da automatizzare in modo da ottenere una descrizione delle specifiche del sistema completa, non ambigua ed indipendente dalle scelte tecnologiche di realizzazione.

Contiene in modo completo ed esaustivo l’analisi dell’obiettivo interessato sia relativamente ai processi ed alle modalità con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, sia al disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla documentazione delle interfacce.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

- consentire l’approvazione delle funzionalità da parte dell’Amministrazione e dell’utente;

- consentire la produzione del Piano di test senza necessità di ulteriori approfondimenti;

- consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio;

- consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o modificare;

- garantire la tracciabilità con quanto descritto nel documento di requisiti.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, il documento deve contenere la descrizione della struttura dati, in termini di:

- schema concettuale finale

- volumi trattati

- bozza dello schema logico

- dati per il caricamento iniziale

- aspetti di sicurezza.

Lo schema concettuale finale dovrà essere rappresentato con modalità E/R, la bozza di schema logico va rappresentata con modalità relazionale. Vanno inoltre delineati, a livello di entità e funzioni, le tipologie di operazioni che vengono effettuate, e per ogni operazione il tipo di accesso (inserimento, aggiornamento, cancellazione righe, creazione, cancellazione, lettura tabella).

Il disegno dati e le informazioni di glossario, dovranno essere realizzati con uno degli strumenti previsti al paragrafo 3.13.2 del capitolato tecnico.

L’analisi delle funzioni potrà essere corredata dallo schema delle funzioni che rappresenta l’interazione tra le funzioni del sistema, cioè:

- il flusso di dati tra le funzioni;

- la sequenza di funzioni o dove le funzioni possono essere eseguite in parallelo.

In tale caso il formalismo da adottare può essere supportato dal modello dei Data Flow Diagram o del Sequence Diagram (caso OO).

Al fine di consentire una agevole lettura da parte dei vari utenti interessati, cioè sia utenti amministrativi che personale tecnico, è richiesto che il documento sia strutturato in sezioni specifiche in funzione del tipo di utenza cui i vari argomenti sono principalmente rivolti. Si dovrà pertanto curare, ad esempio, la separazione delle parti descrittive delle funzionalità applicative dalle loro rappresentazioni in schemi e diagrammi, o farne rappresentazioni con grado di dettaglio diverso, e raggruppare in sezioni specifiche gli aspetti più prettamente tecnici.

## Disegno di dettaglio

Il disegno di dettaglio contiene una specifica in cui le funzionalità vengono trasformate ed organizzate in moduli elaborativi strutturati. è compresa nel disegno di dettaglio la documentazione del disegno logico finale e fisico dei dati.

Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati:

- descrizione delle funzioni svolte

- tipologia (on-line, batch, ecc)

- indicazioni sulla riutilizzabilità del componente

- parametri scambiati con altri componenti

- parametri di attivazione

- accessi agli archivi.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione può variare in funzione del DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte dei moduli software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entità prodotte nei precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni degli archivi e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la frequenza prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi, le frequenze totali per tipo d’uso relative a ciascun archivio, le frequenze totali per tipo d’uso per ciascun componente.

Per gli aspetti di ambiente, vanno documentati i parametri di personalizzazione dei prodotti, le modalità di attuazione dei livelli di protezione dei dati, le modalità di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali modalità.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:

- gli archivi fisici da dove prendere i dati e il loro tracciato

- i tracciati dei dati da caricare manualmente

- le relazioni tra archivi fisici e schemi logici

- i volumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco

- le modalità di inizializzazione degli archivi

Il livello di dettaglio richiesto per la documentazione può variare in funzione delle caratteristiche specifiche dell’intervento, ferma restando un’esaustiva descrizione degli aspetti tecnici rilevanti ed, in particolare, dei dati trattati.

# Deve comunque essere garantita la tracciabilità con il documento di specifiche funzionali.

### Campione tecnico

Il campione tecnico è la realizzazione, adottando gli strumenti e l’architettura previsti per l’intero sistema, di una funzionalità completa del sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo:

- la verifica tecnica delle scelte previste

- l’effettuazione di test sistemistici

- la definizione di particolari modalità realizzative da adottare.

## Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, interessati dalle attività di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o analogo strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”, “query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

- programmi

- tracciati e definizioni dati

- schermi di input/output

- procedure

- job

- query

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli ambienti di configuration management, sia per le attività di sviluppo sia per la manutenzione correttiva, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i relativi job di caricamento dati per gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

Per l’ambiente Oracle dovrà essere prodotta un’unica procedura parametrizzata.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, l’help on-line e l’eventuale manualistica on-line, nonché l’eventuale codice di test e collaudo.

Il codice sorgente dovrà comprendere anche il codice per la distribuzione automatizzata.

Tale codice dovrà comprendere:

- procedura di installazione

- procedura di disinstallazione

- parametri di configurazione dell’ambiente su cui l’applicazione si deve installare.

Non fanno parte del codice sorgente eventuali oggetti software utilizzati come supporto all'attività di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni, predisposti ed utilizzati a solo uso interno del Fornitore, che non sono quindi oggetto di consegna.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi preesistenti) dovrà essere redatto in conformità agli standard Consip e, ove non previsti, secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.

Dovrà comunque essere evitato l’uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole piattaforme. I richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction monitor, data base, rete, ecc.) dovrà avvenire tramite comandi o interfacce standard disponibili nei singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre l’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia per formalismi di redazione, sia per l’adozione dei prodotti individuati dall’Amministrazione e/o da Consip, sia per il loro corretto utilizzo.

## Piano di Test

Il Piano di Test è un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo produttivo ed è pertanto un documento che si evolve nel tempo.

Ha lo scopo di definire tramite quali test specifici saranno sottoposti a verifica i prodotti della realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente, nonché documentare il loro esito.

Il documento è rivolto a personale tecnico.

Il documento dovrà essere corredato dal codice sorgente contenente i casi di test realizzati e rieseguibili con i prodotti di test adottati.

Il piano di test potrà essere utilizzato quale base per la redazione, da parte dell’Amministrazione, del piano di collaudo.

Nel seguito verranno differenziati i contenuti specifici che dovranno formare il piano di test nelle singole fasi.

### Piano di test – fase di Analisi

Il piano di test deve contenere:

- Strategia, metodologia e obiettivi di test

Questa sezione descrive l’approccio che si adotta per il test, la metodologia adottata e l’obiettivo che si pone il test

- Prodotti da utilizzare e loro funzione nel test

- Casi di test non funzionali

Elenco e descrizione dei test di funzionalità non applicative, quali ad esempio, aspetti di sicurezza, di prestazione, di usabilità , ecc., nonché dei test relativi a parametri di qualità

- Casi di test funzionali

Elenco e descrizione dei test funzionali (a ciascuna funzione elementare sviluppata/ modificata devono corrispondere più test funzionali), mappatura con le specifiche funzionali.

Per ogni funzione deve essere descritto lo scopo della verifica funzionale.

Devono essere presenti anche test di verifica dell’interazione tra funzioni diverse, che consentano di verificare la validità dell’intero sistema.

- Test di non regressione

se applicabile; il test di non regressione deve coprire tutte le funzionalità che, pur non essendo oggetto diretto di intervento, sono ad esse contigue per condivisione di strutture dati o di moduli comuni (funzioni impattate).

- Grado di copertura dei test proposti rispetto alle specifiche funzionali.

### Piano di test – fase di Disegno

Nel caso di ciclo di sviluppo ridotto quanto segue dev’essere accorpato ai contenuti già indicati ed inserito nell’unica fase di analisi e disegno.

Questi contenuti dovranno formare integrazione alle sezioni precedentemente descritte, delle quali inoltre dovranno essere aggiornati e dettagliati i contenuti.

- Modalità di generazione delle basi dati di test

Particolare cura deve essere posta nella predisposizione dei dati per il test (e per il successivo collaudo) che devono rappresentare un sottoinsieme significativo, al fine di permettere un test completo. Questo non significa, d’altra parte, che i dati utilizzati per il test (e per il successivo collaudo) rappresentino l’intera base dati reale. In linea generale, l’insieme dei dati non può superare la dimensione dei dati presenti in esercizio, calcolati sui valori di esercizio per le applicazioni esistenti e sulla stima dei volumi per le nuove applicazioni.

- Condizioni particolari da aggiungere alle basi dati di test

- Dimensioni stimate delle basi dati di test

- Oggetti da sottoporre a test

- Codice

- Documentazione

- Eventuali prodotti intermedi

- Test funzionali, non funzionali e di non regressione

descrizione delle condizioni elementari di test per ogni funzione, se non esplicitamente escluso dallo specifico piano di qualità dell’obiettivo.

Contenuti:

- Descrizione di ogni condizione di test prevista

- Setup delle condizioni iniziali (manuali ed automatiche)

- Valori di input (nel dominio, all’infuori del dominio e valori limite)

- Valori attesi

- Condizioni di ripetibilità

- Copertura dei test positivi: descrizione di ogni ripetizione del singolo test di verifica di corretta esecuzione a fronte della casistica di possibili input corretti (previsti nelle Specifiche funzionali)

- Copertura dei test negativi: descrizione di ogni ripetizione del singolo test di verifica di intercettazione della casistica di possibili input non corretti (non previsti nelle Specifiche funzionali o previsti come valori non ammissibili)

- Test formali

numerico/alfabetico/data/ordinamento

- Test di sistema

descrizione dei test relativi alla verifica dell’interazione tra le diverse funzioni, in accordo con le necessità procedurali e/o tecniche di utilizzo del sistema.

### Piano di test – fase di Realizzazione

Questi contenuti dovranno formare integrazione alle sezioni precedentemente descritte, le quali dovranno essere specificatamente aggiornate e dettagliate nei contenuti.

- Dimensioni delle basi dati di test

- Requirement e definizioni specifiche per l’ambiente di collaudo dell’Amministrazione

- Descrizione del codice di test e collaudo eventualmente sviluppato

Il codice di test e collaudo comprende il software sviluppato per generare le condizioni iniziali di test, eseguire i test o necessario all’esecuzione di particolari casi di collaudo. Ad esempio, rientrano in questa fattispecie programmi realizzati per simulare collegamenti, riprodurre condizioni di risposta, per creazione di basi dati o per estrazione di dati da basi dati esistenti da utilizzare per i test, casi di test per specifici prodotti, ecc.

Rientrano nel codice di test e collaudo anche le definizioni inserite in prodotti programma utilizzati per i test, quali, ad esempio, prodotti specifici per estrazioni di dati o per memorizzazione di casi di test.

- Oggetti sottoposti a test

- Codice e sua mappatura con le funzioni sviluppate

- Documentazione

- Eventuali prodotti intermedi

- Test formali, funzionali, non funzionali  e di non regressione

- per ogni funzione (e condizione) descrivere l’esito del test

- Test di sistema

- per ogni verifica effettuata descrivere il suo esito.

## Documentazione utente

# La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, è composta dal Manuale utente e dall’help on line.

# Le modifiche e le implementazioni del manuale utente e dell’Help on-line dovranno essere effettuate nel rispetto degli standard previsti da Consip.

# Manuale utente

# Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa all’utilizzo delle singole funzionalità utilizzabili.

# La descrizione deve contemplare:

- il parco di utenza cui è destinata,

- i flussi che intervengono tra gli Organismi interessati dall’applicazione,

- l’architettura hardware e software dell’ambiente.

# Tra gli aspetti di carattere generale devono essere compresi:

- le modalità di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”,

- la spiegazione dell’uso dei tasti funzionali o analoghe rappresentazioni GUI,

- le modalità da seguire per ottenere le stampe dell’applicazione,

- le modalità per il richiamo della funzione “HELP”.

# La descrizione delle funzionalità disponibili deve essere completo dell’elenco di tutti i codici d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui l’applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati a parte dell’utente, deve essere inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

# Help on line

# Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.

## Manuale di gestione

# Il Manuale di gestione è lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione ed all’esercizio del Sistema informativo. È un manuale rivolto a personale tecnico.

# I contenuti del manuale di gestione sono descritti nell’allegato relativo agli standard.

## Documentazione dati di progetto

La documentazione dati contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati del sistema.

La documentazione dati di progetto è articolata nelle seguenti componenti:

- Schema concettuale

- Schema logico

- Mapping concettuale-logico

- Schema fisico

- Glossario

- Dizionario dati

La documentazione dati di progetto è raccolta su diversi strumenti, ed in particolare:

- schema concettuale, logico e  glossario: su tool di  modellazione dati

- mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati

- schema fisico: su tool di modellazione dati o su sorgenti (DDL, script Oracle, ecc.)

- dizionario dati: su tool di modellazione dati.

Lo schema concettuale dovrà contenere le seguenti informazioni:

- schema grafico rappresentante le entità e l’associazione tra esse intercorrenti

- nome (e/o codice)  e descrizione del significato delle entità;

- nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le entità;

- nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole entità e associazioni.

Lo schema logico dovrà contenere:

- Schema grafico rappresentante le relazioni

- Vincoli di integrità

- Relazioni fondamentali

- Relazioni  associative

- Chiavi primarie e secondarie

Il mapping concettuale-logico dovrà contenere la corrispondenza tra le entità e associazioni descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Lo schema fisico dovrà contenere:

- indicazione del metodo di accesso utilizzato, dell'organizzazione dei dati e della articolazione in data-set

- bloccaggio di ciascun data-set

- descrizione dei dati interni  del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura prevista.

Il glossario dovrà contenere:

- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali

- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici

- mapping schema concettuale- logico.

Il dizionario dati dovrà contenere:

- Nome della tabella

- Nome dell’attributo

- Indicazione della chiave primaria

- Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.)

- Descrizione dell’attributo

- Dominio

## Altri documenti

### Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione

Tale documentazione è costituita da alcuni moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo e per l’aggiornamento della baseline dell’Inventario applicativo in FP.

I documenti di riferimento per il conteggio dei FP dipendono dal CVS adottato. In ogni caso, nell’ambito della documentazione prodotta, dovrà essere utilizzata quella che descrive la base dati riconoscibile dall’utente e le funzionalità del sistema.

Nel caso di interventi ad Applicazioni preesistenti occorrerà, inoltre, riferirsi alle informazioni che costituiscono la “Baseline”.

I moduli da compilare con le relative informazioni sono i seguenti:

- Modulo “Dati di dettaglio Conteggio”

Contiene informazioni relative all’Area, all’Obiettivo, all’Applicazione, alla classe di rischio dell’applicazione, al documento di riferimento, al tipo di conteggio, alla fase di conteggio ed in particolare l’elencazione, per ogni Elemento di tipo dato o Funzione, delle seguenti informazioni:

- Identificativo composto da codice area, codice applicazione, codice Funzione utente/dato

- Descrizione della Funzione utente/dato

- Tipologia  Funzione utente

- Progressivo Funzione utente/dato

- Descrizione dell’elemento di tipo Funzione utente/dato

- Oggetto fisico

- Identificativo nell’ambito del documento di riferimento

- Ambito del conteggio (tipologia  degli Unadjusted Function Point)

- Tipo Elemento

- Indicatore di ILF/EIF appartenente a più applicazioni

- Numero DET

- Numero RET/FTR

- Complessità

- Valore degli Unadjusted Function Point

- Riferimento ad ulteriore documentazione

- Modulo “Esito conteggio FP”

Contiene, oltre alle informazioni generali già presenti nel precedente modulo, un riepilogo degli UFP dell’applicazione per tipologia, il valore del Fattore di Aggiustamento, le formule applicate secondo il tipo di conteggio ed il Totale dei FP dell’applicazione.

- Modulo “Riepilogo conteggio FP per l’obiettivo”

Contiene, qualora più Applicazioni vengano sviluppate e/o mantenute nell’ambito di uno stesso obiettivo (progetto), oltre alle informazioni generali già presenti nel primo modulo, una elencazione, per ogni Applicazione, delle seguenti informazioni:

- Identificativo dell’Applicazione

- Descrizione dell’Applicazione

- Tipo di conteggio

- Numero FP

- Numero FP considerando ILF/EIF una sola volta

- Modulo “Allegato – Dati di dettaglio Riuso”

Contiene, qualora Funzioni utente o File logici vengano sviluppate e/o mantenute riutilizzando Elementi già esistenti, oltre alle informazioni generali già presenti nel primo modulo, l’elencazione delle informazioni necessarie al fine di determinare il Fattore di aggiustamento per Riuso (Identificativo della Funzione/dato riusata, Numero dei DET variati rispetto a quelli originari, Numero dei RET/FTR variati rispetto a quelli originari, il fattore di aggiustamento per riuso utilizzato).

Nel caso di aggiornamento della baseline dell’Inventario applicativo in FP, per quanto riguarda il modulo “Dati di dettaglio Conteggio” non deve essere indicata l’informazione “Indicatore di ILF/EIF appartenente a più applicazioni” ed inoltre non deve essere compilato il modulo “Allegato – Dati di dettaglio Riuso”.

### Rilevazione metriche software

Le rilevazioni di inizio contratto relative a strutturazione del codice, densità di commenti e difettosità dovranno riportare le seguenti informazioni:

| 1 | Strutturazione del codice | Area Funzionale |
| --- | --- | --- |
|  |  | Applicazione |
|  |  | Linguaggio |
|  |  | Nome programma |
|  |  | Essential Complexity |
|  |  | Note |
| 2 | Densità di Commenti | Area Funzionale |
|  |  | Applicazione |
|  |  | Linguaggio |
|  |  | Nome programma |
|  |  | N.ro LOC |
|  |  | N.ro Commenti |
|  |  | % Commenti |
|  |  | Note |
| 3 | Difettosità | Livello di dettaglio |
|  |  | Area Funzionale |
|  |  | Applicazione |
|  |  | Classe di rischio |
|  |  | Numero Function Point |
|  |  | Numero malfunzioni per categoria malfunzionamento |
|  |  | Data inizio esercizio |
|  |  | Difettosità |
|  |  | Note |
|  |  | Livello riassuntivo |
|  |  | Classe di rischio |
|  |  | Tipologia applicativa (gestionale/applicativa) |
|  |  | Valore medio difettosità |
|  |  | Note |

### Inventario del software

Il documento di Inventario del software deve contenere un elenco di tutti gli oggetti software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attività riguardanti l’obiettivo.

Le informazioni da fornire sono:

- Codice e descrizione dell’area funzionale

- Codice e descrizione dell’applicazione

- Codice e descrizione dell’obiettivo

- Data di fine garanzia

Per ogni oggetto  dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice dell’Applicazione che manutiene l’oggetto

- Progressivo della funzione che manutiene l’oggetto

- Progressivo della funzione che utilizza l’oggetto

- Dato di riferimento, nel caso di entità o relazione

- Nome elemento

- Piattaforma (es.: VM, UNIX, …)

- Linguaggio completo di versione

- Tipo oggetto

- Dimensione dove applicabile

- Dimensione dei commenti

- Stato oggetto (ADD, CHG, DEL)

### Documentazione del batch

La documentazione del batch deve essere inserita nel manuale di gestione.

# Tale documentazione, di supporto all’attività di gestione delle aree funzionali, si articola nei componenti di seguito riportati che con un approccio top down descrivono la movimentazione giornaliera delle procedure off line.

# Elenco delle procedure

L’elenco delle procedure deve fornire una descrizione generale delle procedure e una guida operativa per la schedulazione ordinaria e straordinaria del batch.

La descrizione deve contemplare:

- codice identificativo della procedura,

- descrizione sintetica,

- puntamento al manuale utente,

- evento per l’attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),

- ambiente

- vincoli procedurali

- periodicità

- note eventuali

- puntamento al  documento di procedura.

# Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare deve riportare:

- elenco dei job che la compongono,

- diagramma di flusso dei job (flow chart),

- matrice job/base dati,

- per ogni job, eventuali parametri variabili da fornire in input per l’esecuzione ed eventuali stampe prodotte segnalandone il codice stampa e il trattamento.

Per ogni job è necessario specificare anche i vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es. job di recovery, possibilità di eliminazione, ecc.).

### Modello dati (schema e glossario)

Il modello dati e le informazioni di glossario potranno essere raccolte in una applicazione, “GEPAD”, sviluppata su base dati Oracle.

L’applicazione GEPAD prevede che la sua banca dati venga alimentata a partire da file ottenibili direttamente dagli strumenti di modellazione dati o da un file sequenziale opportunatamente strutturato.

Nella tabella che segue, per ognuno degli strumenti di modellazione dati previsti dagli standard Consip, vengono indicati quali sono i file che dovranno essere forniti:

| Tool di Modellazione Dati | Formato |
| --- | --- |
| COOL*BIZ | File .KM (l’intero “contenitore”) File .BML / .BMG (export del “contenitore”) |
| ERWIN | File .ER1 |
| DESIGNER | File .DAT (export in formato ASCII di un ”Application System” contenente i modelli concettuali e logici dell’applicazione) |

A prescindere dal tool di modellazione utilizzato è necessario che i modelli dati contenuti nei file di cui sopra siano completi di:

- Diagramma E/R

- Nome e Descrizione delle Entità

- Nome e Descrizione degli Attributi

- Mapping Entità/Tabella e Attributo/Colonna (quando lo strumento li preveda).

Nel caso in cui i metadati non siano contenuti in uno degli strumenti di cui sopra dovrà essere fornito un file sequenziale in formato .CSV (Comma Separated Value) opportunatamente strutturato, nonché una stampa su file in formato PDF dei relativi modelli dati.

La struttura del file CSV verrà concordata per singolo intervento.

La modalità di documentazione dei metadati descritta potrebbe essere variata in funzione delle evoluzioni dell’applicazione GEPAD o dell’introduzione di prodotti di mercato.

### Indicazioni per la qualità dei dati

L’utilizzo di tecniche e strumenti per la qualità dei dati dovrà produrre, oltre a quanto specifico del progetto e documentato nell’ambito dei deliverable delle varie fasi, un documento che riporti le anomalie di qualità rilevate e indicazioni e suggerimenti per superare il ripetersi di tali anomalie nei sistemi sorgente.