CONSIP S.p.A.

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONTRATTO

# Per l'affidamento dei servizi di Consulenza, Sviluppo, Manutenzione e Assistenza del Sistema Informativo Controllo di gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

# NOTA: il presente schema di contratto potrà subire le variazioni atte a recepire le proposte tecniche/qualitative della relazione tecnica del fornitore.

SCHEMA DI CONTRATTO per L'AFFIDAMENTO DEI servizi di Consulenza, Sviluppo, manutenzione, assistenza DEL  Sistema Informativo Controllo di Gestione del Ministero delL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

###### tra

La Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - S.p.A., con sede legale in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme n. 63, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Consip”),

e

________________, con sede legale in ____________, Via _______________, P. IVA _______________________, (domiciliata ai fini del presente contratto in_______, Via ______________), in persona del ___________________________, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),

premesso che

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, (di seguito per brevità anche “Amministrazione”), ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;

- l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;

- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Offerta Economica -; Allegato “II” - Capitolato Tecnico -; Allegato “III” - Relazione tecnica -; eventualmente Allegato “IV” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

# Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Offerta Economica), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “III” (Relazione tecnica), l’Allegato “IV” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli allegati del Capitolato Tecnico, i Piani di Qualità e i Piani di lavoro prodotti in corso d’opera.

- L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

- dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 dicembre 2001, verbale n. 46.

- In caso si discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.

# Articolo 2
Oggetto

- La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei seguenti servizi:

- Consulenza

- Sviluppo;

- Manutenzione correttiva;

- Assistenza;

- Manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer

da erogare relativamente al Sistema Informativo per il “Controllo di Gestione” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicati nel par. 4 del capitolato Tecnico, secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel presente contratto e nel medesimo Capitolato Tecnico.

- L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli obiettivi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel par. 4.6 del Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di lavoro.

- L’Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di chiedere l’attuazione o meno delle proposte migliorative, descritte nella Relazione Tecnica, relativamente alle “soluzioni tecnico – progettuali ed alle metodologie”.

# Articolo 3
Durata

- Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione della presente scrittura fino al 31/12/2004; è prevista la manutenzione in garanzia sui singoli obiettivi realizzati in corso di contratto, decorrente dalla data di collaudo positivo, nonché per i dodici mesi successivi alla scadenza della presente scrittura.

- Nelle attività contrattuali di cui al precedente articolo è compreso un periodo di affiancamento di inizio e fine  fornitura, secondo modalità e scopi di cui al paragrafo 6.11 e 6.12 del Capitolato Tecnico.

- In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.

# Articolo 4
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa

- Sono a carico all’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 22, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- all’imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;

- al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;

- all’apposizione sulle apparecchiature delle “targhette identificative”;

- alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;

- allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip.

- L’Impresa si impegna ad eseguire le attività contenute nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica, secondo le modalità indicate dalla Consip nel medesimo Capitolato Tecnico ovvero secondo quelle diversamente concordato con la Consip stessa.

- L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip e l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

- L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.

- Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Consip e/o dell’Amministrazione potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell’Impresa alla Consip e/o all’Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

- L’Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, compreso il Capo Progetto, che fossero ritenute dalla Consip medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto, secondo le prescrizioni di cui al precedente comma 2. L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa Consip.

- Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip, con un preavviso di 30 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

- Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 8, 9 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del curriculum della nuova figura professionale.

- In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di 5 giorni lavorativi di cui al precedente comma, l’Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.

- Resta inteso che in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione della figura del capo progetto, così come individuata nel successivo art. 15, comma 1, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip.

- Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo art. 24 d’importo pari al 3% (tre percento) della stessa.

- L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

- Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall’Amministrazione. L’Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.

- L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

- In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

# Articolo 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

- Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 22, comma 1; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si è posta in regola.

# Articolo 6
Obblighi di riservatezza

- L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..

- L’obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

- L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

- A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.

- Gli obblighi di cui ai precedenti comma non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.

- L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione alla Consip e all’Amministrazione.

# Articolo 7
Brevetti industriali e diritti d’autore

- L’Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

- Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.

- La Consip si obbliga ad informare prontamente l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 2; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla stessa Consip.

- Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato - previa detrazione di un equo compenso per l’avvenuto uso - salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

# Articolo 8
Proprietà dei prodotti

- L’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno) dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

# Articolo 9
Responsabilità

- L’impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.

- L’impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

# Articolo 10
Subappalto

- L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica (Allegato II), affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

_____________________________________________________________ avvalendosi delle seguenti imprese: _____________________________________________________________.

- L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo:1. Certificati o dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e degli art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, di certificazione del casellario giudiziale, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 del presente disciplinare, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme al Modello 2 allegato al presente documento) che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione (in originale o copia autentica) rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito con modifiche dalla legge 266/2002). In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

- L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

- Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

- L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

- L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

- L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

- L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

- In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

- Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.

# Articolo 11
Ambienti

- La Consip metterà a disposizione dell’Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel paragrafo 6.17 del Capitolato Tecnico.

- Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’Impresa, ove richiesto dalla Consip, dovrà attrezzare con propri strumenti le postazioni di lavoro.

- L’Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, così come indicati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.

- Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e/o comunicati non oltre la fase di definizione di cui al Capitolato Tecnico, l’Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per la Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

# Articolo 12
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

- L’Impresa dovrà richiedere alla Consip, in forma scritta, l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip medesima e/o dall’Amministrazione, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

- L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

- L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Consip e/o l’Amministrazione riterranno opportune prima dell’utilizzo.

- In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

# Articolo 13
Dimensioni massime dei singoli servizi

- L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è stata valutata in _____________ (_______________) Giorni Persona.

- L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di sviluppo di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è stata valutata in ________________ (_______________) Punti Funzione.

- L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, la dimensione delle prestazioni contrattuali da essa dovute è stata valutata in base all’inventario dei punti funzione descritti nell’allegato 3 al Capitolato Tecnico.

- L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di assistenza di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è stata valutata in ___________ (______________) Giorni Persona.

- L’Impresa prende atto che, per quanto attiene al canone di manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, la dimensione delle prestazioni contrattuali da essa dovute è stata valutata in base al numero – attualmente esistente - pari a  1000 licenze del prodotto Oracle ABM e Discoverer.

- L’Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all’Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 22 comma 1.

- L’Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo secondo la metrica dei Giorni Persona. Ai fini delle dimensioni di cui al precedente comma 2, il numero di giorni persona verrà convertito in un numero di “Punti Funzione equivalenti” calcolati secondo la produttività per giorni persona di cui al successivo articolo 14 comma 5.

- L’Impresa prende atto, altresì, che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni interventi di assistenza e di consulenza con modalità “a corpo”, sulla base della stima proposta dall’Impresa e autorizzata da Consip.

- L’Impresa si impegna inoltre, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, il personale necessario al trasferimento delle competenze al personale della Consip e/o dell'Amministrazione ovvero a terzi da queste designati, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip.

# Articolo 14
Produttività e composizione dei gruppi di lavoro

- Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico o a quelle migliorative offerte eventualmente.

- Le figure professionali saranno impiegate per 8 (otto) ore giornaliere dal lunedì al venerdì; l’Impresa prende atto che le figure di cui in oggetto potranno essere utilizzate occasionalmente e per esigenze specifiche, comunicate all’Impresa 12 (dodici) ore prima, anche oltre il normale orario di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la Consip, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre.

- L’Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle singole attività oggetto del presente contratto, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali di seguito indicate, salvo i casi in cui la Consip richieda espressamente all’Impresa l’utilizzo di figure professionali diverse:

- consulenza

fig. prof.  – Capo progetto			 ___%

fig. prof.  – Consulente Senior		 ___%

fig. prof.  – Consulente                    	 ___%

- sviluppo

fig. prof.  – Capo progetto			 ___%

fig. prof.  – Analista funzionale	 ___%

fig. prof. – Analista programmatore   ___%

fig. prof.  – Programmatore 	           ___%

- manutenzione correttiva

fig. prof.  – Capo progetto			 ___%

fig. prof. – analista funzionale           ___%

fig. prof. – Analista programmatore	 ___%

fig. prof. – Programmatore		 ___%

- assistenza

fig. prof.  – Capo progetto			 ___%

fig. prof. – Analista funzionale		 ___%

fig. prof. – Analista programmatore	  ___%

fig. prof. – Programmatore      	 ___%

- L’impresa prende, altresì, atto che nel caso in cui la stessa impieghi, per le singole attività, figure professionali diverse da quelle di cui al precedente comma 3 e ciò determini un aumento dei costi di ciascuna attività, il corrispettivo dovuto dalla Consip all’Impresa sarà, in ogni caso, quello previsto per gruppi composti secondo il dettaglio fornito al precedente comma 3.

Pertanto, ogni eventuale maggior importo corrisposto dalla Consip per l’impiego di figure professionali diverse da quelle indicate nel menzionato comma 3, sarà detratto, previa comunicazione all’Impresa, dalle somme ancora da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) alla medesima Impresa.

- L’Impresa, a tal proposito, prende atto che la Consip si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

- L’impresa prende atto che, laddove Consip ritenga opportuno quantificare obiettivi di sviluppo secondo la metrica dei Giorni Persona, per lo sviluppo su software realizzato “ad hoc”, la produttività è pari a  _______  e per lo sviluppo su pacchetto di mercato Oracle AMB e Discoverer, la produttività è pari a  ________.

# Articolo 15  
Pianificazione delle attività

- Il capo progetto, responsabile delle attività contrattuali a cui la Consip stessa, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali è individuato nella persona di ____________________________________________.

- Ciascuno obiettivo oggetto delle prestazioni contrattuali verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel “Piano di lavoro”. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l’approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

- Nelle ipotesi di regolamentazione a tempo e spesa le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un consuntivo attività di cui al par. 6.6 del Capitolato Tecnico che dovrà indicare, relativamente ad ogni intervento, il numero dei giorni/persona impiegati per ciascuna figura professionale; il consuntivo attività dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

- In caso di mancata approvazione del Piano di lavoro, esperiti gli incontri volti a chiarire gli elementi di valutazione di ambo le parti, detto documento verrà sottoposto alla valutazione del Collegio di esperti previsto e disciplinato al successivo articolo 20.

# Articolo 16
Consegna dei prodotti

- Il Piano della Qualità Generale ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché i documenti relativi alle attività generali della fornitura (quali le rilevazioni sul codice), dovranno essere consegnati secondo le modalità e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico.

- I prodotti di cui al precedente articolo 2, comma 2, quali output delle attività svolte, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel capitolo 6 del Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con la Consip e consegnati secondo la tempificazione prevista sempre nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.

- La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip.

- L’approvazione dei prodotti avverrà secondo quanto regolamentato nel Piano di Lavoro con le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto al successivo art. 17 relativamente al collaudo.

- L’Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate da Consip sui prodotti consegnati, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.

# Articolo 17
Collaudo e accettazione

- Ogni singolo obiettivo realizzato dall’Impresa verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale a firma congiunta.

- L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nell’Allegato 5 del Capitolato Tecnico.

- Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il temine per il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.

- In tale ipotesi si procederà ad un nuovo collaudo entro il termine fissato dalla Consip e che sarà comunicato per iscritto all’Impresa.

- Nell’ipotesi in cui anche il nuovo collaudo debba essere interrotto per la presenza di anomalie, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.

- In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” del Software Realizzato.

- L’Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell’ambito delle attività di manutenzione, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico o, a propria discrezione, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

- L’Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell’ambito delle attività di assistenza, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

# Articolo 18
Garanzia

- Per ogni singolo obiettivo l’Impresa è tenuta a garantire, a decorrere dalla “Data di Accettazione” di cui al precedente articolo, nonché per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 22.

- Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma 1, l’Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva nel Capitolato Tecnico Allegato 5.

3. L’Impresa si impegna, ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che, alla scadenza del presente contratto, potranno essere indette dalla Consip per l’affidamento di dette attività o servizi per un ulteriore periodo. Nessun altro intervento e/o autorizzazione della Consip per la prestazione del servizio de quo saranno, pertanto, necessari.

4. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21, la Consip si riserva di agire per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, anche indiretto, dovesse derivare alla Consip stessa e/o all’Amministrazione.

# Articolo 19
Monitoraggio

- L’Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali.

- L’Impresa si impegna a inviare semestralmente alla Consip la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.

###### Articolo 20

Collegio di esperti

- In ogni caso di disaccordo o contrasto relativamente all’esecuzione e/o pianificazione delle attività contrattuali, non superabile in base alla valutazione delle parti, queste ultime ricorreranno ad un Collegio di esperti composto dal Responsabile di progetto dell’Impresa, dal Responsabile di progetto della Consip e da un membro esterno altamente esperto in materia informatica, con funzione di Presidente, nominato in accordo tra le parti stesse, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza di una delle parti.

- Più precisamente, entro 2 (due) giorni lavorativi dall’insorgere del contrasto le parti fisseranno un incontro volto a chiarire i rispettivi elementi di valutazione.

Nel caso in cui tale incontro non venga fissato, ovvero non determini la composizione di detto contrasto, le parti, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi, procederanno alla nomina del Collegio di esperti di cui al precedente comma 1, che dovrà pronunciarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari.

Il compenso dovuto al membro esterno sarà a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali.

- La Consip e l’Impresa si obbligano incondizionatamente, ora per allora, ad attenersi alle conclusioni ed alle determinazioni adottate da detto Collegio

# Articolo 21
Penali

- In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare all’Impresa una penale così determinata:

- 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino a 30 giorni solari;

- 0,5% (zero virgola cinque percento) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci percento) di detto corrispettivo.

- Per ognuno degli obiettivi oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nella consegna di ciascuno dei prodotti di cui all’art. 2 comma 2, rispetto alle scadenze indicate nel Piano di Lavoro, la Consip si riserva di applicare all’Impresa una penale così determinata:

- 1% (uno per cento) del corrispettivo relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo pari al 20% (venti percento) del corrispettivo concordato per l’obiettivo.

- Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica di prodotto “percentuale dei casi di test (da piano di test-realizzazione) eseguiti positivamente in collaudo”, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno percento) del corrispettivo dell’obiettivo per ogni punto percentuale (o frazione) eccedenti la soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo.

- Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica “numero di difetti emersi in fase di collaudo su applicazioni di classe di rischio B ”, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato, si riserva di applicare una penale pari al 2% (due percento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

- Qualora il collaudo venga sospeso e ciò comporti un ritardo nella conclusione di tale attività rispetto a quanto previsto nel Piano di lavoro, la Consip si riserva di applicare all’Impresa, dalla data di fine collaudo originariamente prevista sino alla data del collaudo positivo, una penale così determinata:

- 1% (un per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo obiettivo, per ogni giorno solare, fino ad un massimo pari al 50% (cinquanta percento) del corrispettivo concordato per l’obiettivo.

- In caso di revoca o sospensione della certificazione della qualità, la Consip si riserva di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale per ogni semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza di tale certificazione, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) dell’intero importo contrattuale.

- Al termine del periodo contrattuale, relativamente alla metrica “percentuale del numero di persone sostituite senza una richiesta formale del Cliente sul totale delle risorse”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 5.000 (cinquemila) per ogni punto (o frazione) percentuale eccedente la soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) dell’intero importo contrattuale.

- Al termine di ogni trimestre, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per la tempestività di ripristino della piena operatività di esercizio di cui all’Allegato 5 del Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare una penale così determinata:

- categoria 1: Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel Capitolato Tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) dell’importo totale del canone di manutenzione.

- categoria 2: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel Capitolato Tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) dell’importo totale del canone di manutenzione.

- categorie 3 e 4: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel Capitolato Tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) dell’importo totale del canone di manutenzione.

- A partire dall’avvenuta definizione dei valori limite, in caso di superamento, al termine di ogni trimestre, del numero di difetti massimo tollerato, come stabilito all’Allegato 5 del Capitolato Tecnico, per il software gestionale di classe di rischio B, la Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale del canone di manutenzione.

- Nel caso in cui Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati o l’utilizzo contemporaneo delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip o dell’Amministrazione e per il collegamento via modem, la Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni inadempimento.

- Le penali di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

- Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere l’eventuale maggior danno subito, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

- Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

- La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 24 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

- Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 28, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 22
Corrispettivo

- Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 13, nonché sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 14 ed in base a tariffe, canoni e corrispettivi unitari, di cui ai successivi comma, è pari ad Euro ____________________= (________________________________)

- Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione, calcolati secondo le modalità di cui al par. 6.13.3 del Capitolato Tecnico ed indicati dall’Impresa nel Piano di lavoro del singolo intervento e del corrispettivo unitario cui al successivo comma 6.

L’Impresa, tuttavia, prende atto che in ogni caso, così come indicato nel par. 6.13.1 del Capitolato Tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip successivamente alla fase di “analisi” o analoga fase, qualora l’ammontare del corrispettivo finale risulti superiore al 10% da quello calcolato al termine della fasi di “analisi” la Consip corrisponderà all’Impresa stessa il corrispettivo determinato alla fase di analisi aumentato del 10% (dieci percento).

- Per gli interventi per i quali è previsto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato da Consip con le modalità di cui al Capitolato Tecnico, e delle tariffe di cui al successivo comma 5.

- Per gli interventi/servizi per i quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo attività relativo a ciascun intervento, approvato dalla Consip con le modalità di cui al par. 6.8.1 del Capitolato Tecnico, e delle tariffe di cui al successivo comma 5.

- Le tariffe giornaliere per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

| Figura | Euro/giorno |
| --- | --- |
| Capo Progetto | _______ |
| Consulente Senior | _______ |
| Consulente | _______ |
| Analista Funzionale | _______ |
| Analista Programmatore | _______ |
| Programmatore | _______ |

- Il corrispettivo di ogni singolo Punto Funzione è così determinato:

- per la componente di sviluppo di software realizzato ad hoc, è pari a:Euro = _______ = (___________/__);

per la componente di sviluppo su pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer, è pari a: Euro = _______ = (___________/__).

Tale corrispettivo è formato, per ogni obiettivo, dalle seguenti componenti:

95 % parte fissa che verrà corrisposta sempre;

5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dei livelli di qualità migliorativi fissati nel par. 2.1.1. dell’Allegato 5 al Capitolato Tecnico.

7. Per la manutenzione correttiva il corrispettivo di ogni punto funzione di manutenzione è pari a Euro = _______ = (___________/__), pertanto il  canone complessivo di manutenzione correttiva è determinato in Euro _______ (). Tale corrispettivo, nel caso di tempestività di ripristino dei malfunzionamenti di categoria 2 (par. 2.2.1 Allegato 5 al Capitolato Tecnico), è formato dalle seguenti componenti:

  - % parte fissa, che verrà corrisposta sempre;

5 % parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dei livelli di qualità migliorativi per tutti gli interventi di categoria 2 di cui al par. 2.2.1 Allegato 5 al Capitolato Tecnico.

- Riguardo la manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer, il corrispettivo per ogni singola licenza del prodotto è pari a Euro = _______ = (___________/__), pertanto il canone complessivo di manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer è pari a ________ (______________/__) Euro.

- Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

- Le tariffe giornaliere, il canone di manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer, il canone di manutenzione correttiva ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

- L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

- Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

# Articolo 23
Fatturazione e pagamento

- La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata mensilmente, per le singole tipologie di attività, con le modalità e per gli importi di seguito indicati:

- Consulenza: un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai consuntivi attività approvati dalla Consip.

- interventi “a misura in Punti Funzione”:

per ciascun intervento:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 2, al termine della fase di definizione;

- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 2, al termine della fase di analisi o “analisi e disegno”;

- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 2, al termine della fase di realizzazione;

- il 40% del corrispettivo finale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 2, all’esito positivo del collaudo unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio derivante dalle diverse fasi di calcolo, nonché da quanto risultante dal raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità.

- interventi di tipo “a corpo”:

per ciascun intervento

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 3, al termine della fase di definizione;

- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 3, al termine della fase di analisi; ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;

- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 3, al termine della fase di realizzazione;

- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 3, all’esito positivo del collaudo, ovvero ove non previsto, all’accettazione.

- interventi di tipo “a tempo e spesa”:

per ciascun intervento:

l’importo verrà commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai consuntivi attività approvati dalla Consip.

e) Assistenza: un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai consuntivi attività approvati dalla Consip

- 2. La Manutenzione correttiva verrà corrisposta con canone trimestrale,  eventualmente comprensivo della parte variabile del 5 %, così come previsto nel precedente articolo comma…

3. Per il servizio di Manutenzione del pacchetto di mercato Oracle ABM e Discoverer il corrispettivo verrà corrisposto in un’unica soluzione in data 31/12/2004.

- 4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e assistenza, con indicazione del codice del singolo intervento) e dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Santa Croce in Gerusalemme n. 63, 00185 Roma, P. IVA 05359681003, e spedita per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via S. Croce in Gerusalemme n. 63, 00185 Roma.

5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalla Consip a mezzo bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. ___________________, intestato alla __________________________ presso la _______________________________, codice A.B.I. __________, codice C.A.B. ________.

6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

# Articolo 24

# Cauzione

- La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _______________________ emessa da ________________________, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficacia la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

- La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta della Consip.

- In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

# Articolo 25

Aumento e diminuzione

- La Consip si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale previsto dal precedente art. 22, comma 1.

- In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, e remunerate ai prezzi unitari previsti nella Dichiarazione d'offerta (Allegato "I").

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nella Dichiarazione d'offerta (Allegato "I").

# Articolo 26
Trasparenza dei prezzi

- L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 27
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

- L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.

- E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

- In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

# Articolo 28
Risoluzione

- In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

- Nel caso in cui venga ritirata, per un periodo superiore ai sei mesi, della certificazione di qualità rilasciata al fornitore o al R.T.I. o al Consorzio, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

- Il presente contratto, inoltre si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti dalle seguenti disposizioni contrattuali: art. 6 (Obblighi di riservatezza), art. 7 (Brevetti Industriali e diritti d’autore), art. 10 (Subappalto), art. 12 (Utilizzazione delle apparecchiature e dei prodotti software), art. 17 (Collaudo ed accettazione), art. 21 (Penali), art. 24 (Cauzione), art. 26 (Trasparenza dei prezzi), art. 27 (Divieto di cessione del contratto e del credito), art. 31 (Clausola compromissoria), e art. 34 (Condizioni particolari di risoluzione).

- La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r..

# Articolo 29
Recesso

- La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..

- Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.

- In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata, di cui al precedente articolo 15.

- L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

- Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

# Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali

- Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.

- L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.

# Articolo 31
Clausola compromissoria

- Le parti convengono, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del cod. proc. civ., di deferire tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito in Roma, composto di tre membri.

- La parte che intendesse promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare, a mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto con l’indicazione dei quesiti e del nome dell’arbitro nominato.

- La controparte, nei 20 (venti) giorni solari successivi alla notificazione, provvederà, con le stesse modalità, a nominare il proprio arbitro e a formulare le controdeduzioni, nonché eventuali quesiti. Gli arbitri così nominati nomineranno, di comune accordo, il Presidente.

- In caso di mancata nomina, nel termine suindicato, dell’arbitro di parte, ovvero in caso di mancato accordo sulla nomina dell’arbitro con funzioni di Presidente, le nomine verranno richieste al Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi del secondo comma dell’articolo 810 cod. proc. civ..

- Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma e deciderà secondo diritto.

- Qualora la controversia sorgesse durante l’esecuzione del contratto, l’Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione del contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo l’esecuzione stessa. Qualora l’Impresa non ottemperasse a tale obbligo, la Consip potrà risolvere il presente contratto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Consip da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

# Articolo 32
Foro competente

- Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

# Articolo 33
Consenso al trattamento dei dati

- L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Consip e dell’Amministrazione ai sensi della Legge n. 675/96 e succ. mod. e della Legge 676/96, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 34
Condizioni particolari di risoluzione

- Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, la corresponsione da parte della Consip all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.

- L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione con facoltà della Consip di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

- La disposizione di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Articolo 35

Codice Deontologico

1. L’Impresa dichiara di aver ricevuto dalla Consip il Codice Deontologico dalla stessa adottato, di averne preso visione e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..

Roma, lì _______________

| Consip S.p.A. | L’Impresa |
| --- | --- |
| _______________ | _______________ |

###### Dichiarazione annessa al contratto

Il sottoscritto ________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;

Articolo 5 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 Brevetti industriali e diritti d’autore;

Articolo 8 Proprietà dei prodotti;

Articolo 9 Responsabilità;

Articolo 10 Subappalto;

Articolo 12 Utilizzo apparecchiature e prodotti software;

Articolo 13 Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 14 Produttività e composizione dei gruppi di lavoro;

Articolo 15 Pianificazione delle attività;

Articolo 16 Consegna dei prodotti;

Articolo 17 Collaudo e accettazione;

Articolo 18 Garanzia;

Articolo 19 Monitoraggio;

Articolo 20 Collegio di esperti;

Articolo 21 Penali;

Articolo 22 Corrispettivo;

Articolo 24 Cauzione;

Articolo 25 Aumento e diminuzione;

Articolo 26 Trasparenza dei prezzi

Articolo 27 Divieto di cessione del contratto e del credito;

Articolo 28 Risoluzione;

Articolo 29 Recesso;

Articolo 30 Oneri e spese contrattuali;

Articolo 31 Clausola compromissoria;

Articolo 32 Foro competente;

Articolo 33 Consenso al trattamento dei dati;

Articolo 34 Condizioni particolari di risoluzione;

Articolo 35 Codice Deontologico;

Roma, lì _______________

L’Impresa

_______________